**Τεχνικό Κείμενο:**

**Project-Plan-v0.1**

**Όνομα Έργου:**

**MyAccountant**

*Μέλη Ομάδας:*

* Κόκκαλη Χριστίνα , ΑΜ: 1072617, Έτος σπουδών: Ε’
* Ράικος Ιάσων, ΑΜ: 1084552 , Έτος σπουδών: Δ’
* Βασίλης Γεωργόπουλος, ΑΜ: 1072504, Έτος σπουδών: Ε’
* Σαπουνάς Αντώνιος, ΑΜ: 1072529, Έτος σπουδών: Ε’

Καταμερισμός Εργασίας:

Editor: Βασίλης Γεωργόπουλος

Contributor 1: Κόκκαλη Χριστίνα

Contributor 2: Ράικος Ιάσων

**α)Gantt chart**

A blue and black line on a white background

Description automatically generated

**β)Pert chart**

A diagram of a flowchart

Description automatically generated

**γ) Aνάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΗΜΕΡΕΣ |
| ΤΥ1 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1-Μαρ-24 | 8-Μαρ-24 | 8 |
| ΤΥ2 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 9-Μαρ-24 | 16-Μαρ-24 | 8 |
| ΤΥ3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9-Μαρ-24 | 17-Μαρ-24 | 9 |
| ΤΥ4 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 9-Μαρ-24 | 18-Μαρ-24 | 10 |
| ΤΥ5 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 9-Μαρ-24 | 16-Μαρ-24 | 8 |
| ΤΥ6 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9-Μαρ-24 | 15-Μαρ-24 | 7 |
| ΤΥ7 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 9-Μαρ-24 | 15-Μαρ-24 | 7 |
| ΤΥ8 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 9-Μαρ-24 | 16-Μαρ-24 | 8 |
| ΤΥ9 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9-Μαρ-24 | 16-Μαρ-24 | 8 |
| ΤΥ10 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 9-Μαρ-24 | 17-Μαρ-24 | 9 |
| ΤΥ11 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 19-Μαρ-24 | 31-Μαρ-24 | 13 |
| ΤΥ12 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-Απρ-24 | 10-Απρ-24 | 10 |
| ΤΥ13 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1-Απρ-24 | 9-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ14 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1-Απρ-24 | 9-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ15 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-Απρ-24 | 9-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ16 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 1-Απρ-24 | 8-Απρ-24 | 8 |
| ΤΥ17 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1-Απρ-24 | 9-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ18 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-Απρ-24 | 8-Απρ-24 | 8 |
| ΤΥ19 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 1-Απρ-24 | 9-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ20 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 11-Απρ-24 | 21-Απρ-24 | 11 |
| ΤΥ21 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 22-Απρ-24 | 30-Απρ-24 | 9 |
| ΤΥ22 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1-Μαϊ-24 | 8-Μαϊ-24 | 8 |
| ΤΥ23 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 9-Μαϊ-24 | 20-Μαϊ-24 | 12 |
| ΤΥ24 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 21-Μαϊ-24 | 31-Μαϊ-24 | 11 |
| ΤΥ25 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1-Ιουν-24 | 7-Ιουν-24 | 7 |

**δ)Εκτίμηση Κόστους**

|  |  |
| --- | --- |
| Προβλεπόμενα Κόστη | Εκτιμώμενο κόστος |
| Υπολογισμός αμοιβής μελών ομάδας | 17.280 ευρώ 1 |
| Εξοπλισμός/Hardware | 700 ευρώ2 |
| Συμβολαιογραφικά έξοδα-δικηγόρος | 1.000 ευρώ3 |
| Digital Marketing | 1.000 ευρώ4 |
| Λογισμικά | 300 ευρώ5 |
| **Συνολικό κόστος:** | **20.280 ευρώ** |

**1**Θα γίνει η παραδοχή ότι οι μήνες έχουν 30 ημέρες και ότι θα ορίζουμε ωρομίσθιο = 6 ευρώ Συνεπώς έχουμε:

30 ημέρες/μήνα \* 8 ώρες/ημέρα = 240 ώρες \* 6 ευρώ = 1.440 ευρώ/μήνα για τον καθένα

Για έναν μήνα και για τα 4 μέλη της ομάδας προκύπτει:

1.440 \* 4= 5.760 ευρώ

Για διάρκεια 3 μηνών προκύπτουν οι συνολικές αμοιβές:

3\* 5.760 = 17.280 ευρώ

**2** Υπολογιστές/Συντήρηση/Υποστήριξη

**3** Συμβόλαιο, Νομική κάλυψη

4 Προώθηση/διαφήμιση εφαρμογής

5 Άδειες χρήσης λογισμικών